

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

## ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 8 февраля 2019 года № 125**

**О проведении организационно-практических мероприятий**

**по защите населения и территории Прибайкальского района в период**

**ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году**

Для организации своевременной и качественной подготовки Прибайкальского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Бурятия к безаварийному пропуску ледохода, весеннего половодья и летнего паводка, осуществлению контроля за прохождением паводкоопасного периода, а также принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных возможным подтоплением населенных пунктов на территории Прибайкальского района, **постановляю:**

1. Утвердить состав межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году (Приложение 2).

3. Утвердить План работы межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году (Приложение 3).

4. Утвердить План мероприятий по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации природного характера в паводкоопасном периоде 2019 года на территории МО «Прибайкальский район» (Приложение 4).

5. Постановление Прибайкальской районной администрации от 14.02. 2018 года № № 139 «О проведении организационно-практических мероприятий

по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2018 году» - считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Прибайкалец».

**Глава С.А. Семёнов**

Исп. Марченко В.А.

Тел. 41-5-65

 Приложение 1

Утверждено

 постановлением Прибайкальской

 районной администрации

от 8 февраля 2019 г. № 125

**СОСТАВ**

 **межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район»**

**по организации и проведению мероприятий по защите населения**

**и территорий Прибайкальского района в период ледохода,**

 **весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году**

1. Семёнов С.А., Глава МО «Прибайкальский район, председатель комиссии;

2. Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по строительству, инфраструктуре и ЧС – заместитель председателя комиссии;

3. Осипова Г.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации по развитию территорий, председатель районной эвакуационной комиссии;

4. Башкиров Н.И., председатель Комитета по управлению муниципальным хозяйством;

5. Тутаев В.М., председатель Комитета по управлению имуществом Прибайкальского района;

6. Сунгатова Е.Г., начальник Управления образования Прибайкальского района;

7. Матайс В.Н., директор МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел»;

8. Бузина О.А., начальник экономического отдела Прибайкальской районной администрации;

9. Марченко В.А., главный специалист Прибайкальской районной администрации по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии;

**по согласованию:**

10. Галичкин Г.Ю., начальник Прибайкальского РЭС;

11. Истомина Н.Ю. , начальник Прибайкальского филиала РГУ «Бурятская **республиканская станция по борьбе с болезнями животных»;**

**12. Ланский К.Ю. – старший государственный инспектор Прибайкальского ИУ ГИМС МЧС России по Республике Бурятия;**

13. Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;

14. Марактаев З.В., заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе;

15. Пермин С.С., начальник Прибайкальского пожарно – спасательного гарнизона;

16. Петров С.А., начальник 8-ого Прибайкальского отряда ГПС Республики Бурятия;

17. Помигалов В.В., заместитель генерального директора ООО «Регион - С»;

18. Сун-Цо-Жен Д.А., начальник О МВД РФ по Прибайкальскому району.

Приложение 2

Утверждено

 постановлением Прибайкальской

 районной администрации

от 8 февраля 2019 г. № 125

 **Положение
о межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода,**

 **весеннего половодья и летнего паводка 2019 года**

**1. Общие положения**

          Межведомственная комиссия МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территорий Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка 2019 года (далее - комиссия) является временным координирующим органом районного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая в угрожаемый период, и предназначена для организации и выполнения работ в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных возможным подтоплениям населенных пунктов, объектов инфраструктуры и экономики, минимизации материального ущерба при их возникновении и ликвидации их последствий, а также координации деятельности предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Прибайкальского района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

          В своей деятельности Комиссия руководствуется требованиями Федерального и республиканского законодательства, нормативными правовыми актами Прибайкальской районной администрации, решениями районной КЧС и ОПБ и настоящим Положением.

          Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы муниципального образования «Прибайкальский район».

**2. Основные задачи Комиссии**

          Основными задачами являются:

          - организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, а также обеспечение надежности работы объектов осуществляющих повседневную жизнедеятельность населения и снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, защиты населения при наводнении;

          - организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

          - обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;

          - организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций;

          - создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для покрытия расходов на профилактические мероприятия и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных ледоходом, весенним половодьем, летним паводком, а также на содержание и обеспечение нештатных аварийно-спасательных подразделений, оказание помощи пострадавшим от наводнения;

          - руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;

          - планирование и организация эвакуации населения, размещения и жизнеобеспечение эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;

          - организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**3. Права Комиссии**

          Комиссия имеет право:

            - заслушивать на своих заседаниях глав муниципальных образований сельских поселений Прибайкальского района, руководителей организаций и учреждений расположенных на территории Прибайкальского района и давать им обязательные для исполнения указания о принятии неотложных мер по противопаводковым мероприятиям;

          - осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением;

          - принимать решения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и территорий от наводнения и его последствий, снижению ущерба материального ущерба и ликвидации этих последствий в населенных пунктах, находящихся в зоне ЧС;

          - привлекать все имеющиеся силы и средства МО «Прибайкальский район» для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;

          - устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведения;

          - требовать от всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их принадлежности, расположенных на территории зон ЧС, представления в комиссию информации о паводковой ситуациях, а также оперативной информации о ходе ликвидации их последствий;

          - осуществлять и, при необходимости, привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы противопаводковых мероприятий.

**4. Состав Комиссии**

          Персональный состав Комиссии утверждается нормативным правовым актом Прибайкальской районной администрации.

 В состав комиссии входят руководители и специалисты Прибайкальской районной администрации, руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности, расположенных на территории Прибайкальского района (по согласованию)

          Председателем Комиссии является Глава муниципального образования «Прибайкальский район».

          Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций.

          Председатель Комиссии:

          - распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии;

          - привлекает в установленном порядке при угрозе наводнения и возникновения чрезвычайной ситуации силы и средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

          - принимает решение о вводе режима «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация» на территории одного сельского поселения или на территории Прибайкальского района, в зависимости от сложившейся обстановки;

          - приводит в готовность и использует органы управления, силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС.

 Секретарь комиссии:

- осуществляет организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии;

- принимает участие в разработке мероприятий комиссии;
- осуществляет по поручению председателя комиссии контроль за подготовкой вопросов к рассмотрению на ее заседаниях;

- оказывает консультативную, методическую и иную помощь исполнителям;
- обеспечивает проведение заседаний комиссии, рассылку документов;
участвует в доработке принятых решений;

- ведет контроль за реализацией принятых решений и поручений по срокам.

**5. Организация работы Комиссии**

          Работа Комиссии организуется на весь период угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных угрозой подтопления населенных пунктов, объектов инфраструктуры и экономики, по утвержденному плану работы.

          Работа Комиссии оформляется протоколом, по результатам рассмотрения вопросов комиссия принимает решения, обязательные для исполнения всеми районными органами управления, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, расположенными на территории Прибайкальского района

          Регистрация, учет и организация контроля исполнения решений Комиссии осуществляются секретарем.

         В период между заседаниями Комиссии решения принимаются председателем или его заместителем и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний или поручений.

 Приложение 3

Утверждено

 постановлением Прибайкальской

 районной администрации

от 8 февраля 2019 г. № 125

 **ПЛАН**

**работы межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район»**

 **по организации и проведению мероприятий по защите населения и территорий Прибайкальского района**

**в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки проведения | ФИОответственного лица | № телефона | Наименование организации, ответственной за проведение мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Разработка проекта НПА Прибайкальской районной администрации - О проведении организационно – практических мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году», согласование, утверждение. | до 10 февраля 2019 года | Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрацииМарченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация. |
| 2. | Подготовить и провести расширенное заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по планированию и проведению практических мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году | Вторая декадамарта 2019 года | Ситников С.В., заместитель руководителя администрацииМарченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация. |
| 3. | Заседание комиссии:1. 1. Итоги прохождения весеннего половодья и летнего паводка 2018 года. 2. Задачи на 2019 год:- согласование План работы межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году 3. Обсуждение задач, проблемных вопросов по подготовке и прохождению весеннего половодья и летнего паводка 2019 года. 4. Подведение итогов, внесение предложений в решение межведомственной комиссии. | Первая декада марта 2019 года | Ситников С.В., заместитель руководителя администрацииМарченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧСГлавы МО сельских поселений | 41-5-65 | Межведомственная комиссия |
| 4. | Заседание комиссии:1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2019 года на территории МО «Прибайкальский район».2. Готовность КСЭОН – с. Ильинка к эксплуатации.3. Первоочередное жизнеобеспечение населения, договора:- продукты питания, предметы первой необходимости;- ГСМ4. Готовность пунктов временного размещения к приему эвакуируемого (отселяемого) населения.5. Готовность сил и средств к весеннему половодью.6. Прохождение ледохода на р. Селенга – в границах Прибайкальского района. | Первая декада апреля 2019 года | Ситников С.В., заместитель руководителя администрации;Осипова Г.В., заместитель руководителя администрации – председатель районной эвакуационной комиссии;Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС;главы МО сельских поселений, члены меж.вед. комиссии ( по необходимости) | 41-5-65 | Межведомственная комиссияМатайс В.Н.., Корытов А.Н.Бузина О.А.Сунгатова Е.Г. – начальник Управления образованияМарченко В.А. главный специалист по ГО и ЧС |
| 5. | Заседание комиссии:1. Анализ выполнения Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2019 года на территорииМО «Прибайкальский район».2. Прохождение ледохода на р. Турка- с выездом МО «Туркинское» с/п ( при необходимости) | Вторая декада мая 2019 года | Ситников С.В.., заместитель руководителя администрации;Марченко В.А. – главный специалист по делам ГО и ЧС специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Межведомственная комиссия |
| 6. | Заседание комиссии:1. Анализ прохождения летнего водного сезона на территории Прибайкальского района. Угроза возникновения летнего паводка и подтопления населенных пунктов, объектов экономики.2. Превентивные меры предотвращения летнего паводка на территории Прибайкальского района. | Первая декада июля 2019 года. | Ситников С.В., заместитель руководителя администрации;Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС;главы МО сельских поселений, члены меж.вед. комиссии |  |  |
| 8. | Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в районных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода, половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества и жилья от стихийных бедствий. | Март - июль 2019 года | Марченко В.А., - главный специалист по делам ГО и ЧС, межведомственная комиссия  | 41-5-65 | Редакция газеты «Прибайкалец» |
| 9. | Разработка мероприятий по работе комиссии на период летнего паводка, внесение корректив в План работы межведомственной комиссии | Июль 2019 года | Марченко В.А., - главный специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Межведомственная комиссия |

Главный специалист Прибайкальской

 районной администрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А.

 Тел. 41-5-65

Приложение 4

Утверждено

 постановлением Прибайкальской

 районной администрации

от 8 февраля 2019 г. № 125

 **ПЛАН**

**по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации природного характера**

**в паводкоопасном периоде 2019 года на территории МО «Прибайкальский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** **проведения** | **ФИО****ответственного лица** | **№ телефона** | **Наименование организации, ответственной за проведение мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Подготовить и провести расширенное заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по планированию и проведению практических мероприятий по защите населения и территории Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка в 2019 году | 2 декадамарта 2019 года | Ситников С.В., заместитель руководителя администрацииМарченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация. |
| 2. | Внести коррективы в План действий МО «Прибайкальский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по разделу «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при ледоходе, весеннем половодье и летнем паводке.» | до 10 марта 2019 года | Марченко В.А. – гл. специалист по делам ГО и ЧС | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация. |
| 3. | При участии администрации МО «Ильинское» сельское поселение провести корректировку плана эвакуации (отселения) населения из зон подтопления в пункты временного размещения и организации первоочередного жизнеобеспечения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.  | до 10 марта 2019 года | Марченко В.А. гл. специалист по делам ГО и ЧС;администрация МО «Ильинское» сельское поселение | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация |
| 4. | Организовать и провести информационно – разъяснительную работу в районных СМИ по мерам безопасности населения в период ледохода, половодья и паводка, необходимости страхования жизни, здоровья, имущества и жилья от стихийных бедствий. | март, апрель2019 года | Марченко В.А., руководители объектов экономики | 41-5-65 | Прибайкальская районная администрация |
| 5. | Комиссионно, провести обследование гидротехнических сооружений. По результатам внести предложения собственникам по приведению их в готовность к пропуску паводковых вод и организовать контроль за исполнением | 3 декада марта, 1 декада апреля2019 года | Башкиров Н.И., председатель КУМХ, комиссионно | 41-3-14 | Прибайкальская районная администрация. |
| 6. | Внести коррективы в План медико-санитарного обеспечения населения пострадавшего от ледохода, весеннего половодья и летнего паводка, создать резерв медицинского имущества и лекарственных средств.Иметь списочный (адресный) состав: - детей в возрасте до 16 лет;- пенсионеров и инвалидов,проживающих в зонах подтопления.  | до 15 марта 2019 года | Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» | 51-4-67 | ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |
| 7. | Обеспечить безаварийную, постоянную работу комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) – с. Ильинка | постоянно |  Матайс В.Н., директор МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел» | 41-5-46 | Организация обеспечивающая обслуживание, ремонт и эксплуатацию КСЭОН ( по договору) |
| 8. | Привести в готовность медицинские формирования, специальный автотранспорт для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в зонах подтопления. | до 20 марта 2019 года | Жамбалов З.Б., главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» | 51-4-67 | ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» |
| 9. |  Разработать План инженерно - технических мероприятий по проведению аварийно – восстановительных работ в зонах подтопления населенных пунктов. | до 15 марта 2019 года | Башкиров Н.И., председатель КУМХ | 41-6-52 | Комитет по управлению муниципальным хозяйством. |
| 10. | Провести комплекс мероприятий:- по планированию организации первоочередного жизнеобеспечения населения в зонах ЧС; - созданию запасов ГСМ | до 20 марта 2019 года | Бузина О.А., начальник экономического отдела администрации;Матайс В.Н., директор МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел» | 41-8-5141-5-46 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации.МКУ «Хозяйственно – транспортный отдел» |
| 11. | Разработать и представить на утверждение Главе МО «Прибайкальский район» схему развертывания пунктов горячего питания, обеспечения продуктами и предметами первой необходимости пострадавшего населения. | до 20 марта 2019 года | Бузина О.А., начальник экономического отдела – руководитель службы торговли и питания. | 41-8-51 | Экономический отдел Прибайкальской районной администрации. |
| 12. | Привести в готовность к приему и размещению пункты временного размещения пострадавшего населения эвакуируемых из зон подтопления:- Ильинская СОШ;-Туркинская СОШ. | до 20 марта 2019 года  | Сунгатова Е.Г. начальник Управления образования. | 51-4-63 | Шараганова И.И. – директор Ильинской СОШ;Меринова Н.Пдиректор Туркинской СОШ |
| 13. | Привести в готовность аварийно - ремонтные бригады по восстановлению нарушенного энергообеспечения в зонах подтопления, создать необходимый запас материально – технических средств. | до 20 марта 2019 года | Галичкин Г. Ю., начальник Прибайкальского РЭС | 41-8-50 | Прибайкальский РЭС |
| 14. | В период ледохода на р. Селенга, р. Турка привести в режим повышенной готовности формирования по разбору заторов льда и завалов на участках дорог Турунтаево – Шергино; Турка – Соболиха. | На период ледохода | Помигалов В.В. зам. директора филиала ООО «Регион –С»»;Башкиров Н.И. председатель КУМХ. | 51-1-1651-1-85 | ООО «Регион - С»КУМХ |
| 15. |  Провести мероприятия по очистке водопропускных коммуникаций на дорожных объектах:- республиканского значения;- районного значения;- местного значения. | До 1.04. 2019 года | Помигалов В.ВБашкиров Н.И.Главы МО с/п | 51-1-1651-1-85 | ООО «Регион – С»КУМХАдминистрации МО |
| 16. | Ежесуточно проводить сбор, анализ и обмен информацией о состояния ледового покрова рек, наледных явлений, паводковой обстановке на водоемах района.В пределах своей компетенции оперативно принимать решения по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, привлекать необходимые силы и средства. | В период ледохода, весеннего половодья и летнего паводка | Марченко В.А., главный специалист по делам ГО и ЧС | 51-0-97 - круглосуточно | ЕДДС МО «Прибайкальский район» |
| 17. | В общеобразовательных учреждениях Прибайкальского района провести комплекс воспитательно-профилактических мероприятий по соблюдению мер безопасности на водных объектах | Март, апрель2019 года | Сунгатова Е.Г., начальник Управления образования | 51-4-63 | Директора, педагогические коллективы общеобразовательных учреждений |
| 18. | Заседания межведомственной комиссии МО «Прибайкальский район» по организации и проведению мероприятий по защите населения и территорий Прибайкальского района в период весеннего половодья и летнего паводка 2019 года. | Ежемесячно, на период ледохода, весеннего половодья, летнего паводка, при необходимости - немедленно  | Ситников С.В., заместитель руководителя Прибайкальской районной администрации; Марченко В.А., главный специалист администрации по делам ГО и ЧС  | 51-1-8641-5-65 | Марченко В.А., главный специалист администрации по делам ГО и ЧС. |
| Главам муниципальных образований сельских поселений «Ильинское», «Туркинское», «Татауровское» |
| 19. | Создать мобильные оперативные группы по контролю за состоянием льда на р. Селенга – муниципальные образования «Татауровское» и «Ильинское» сельские поселения; р. Турка - муниципальное образование «Туркинское» сельское поселение, Прибайкальская районная администрация. | до 1 апреля 2019 года. | Воротникова Л.Р. - глава МО «Татауровское» с/п Челмакин Н.Н. – глава МО «Ильинское» с/п;Севергин С.В.. – глава МО «Туркинское» с/пОперативная группа Прибайкальской районной администрации | 56-1-3253-3-9054-9-3951-1-8641-5-65 | Администрация МО «Татауровское» с/пАдминистрация МО «Ильинское» с/пАдминистрацияМО «Туркинское» с/пПрибайкальская районная администрация. |
| 20.  | Привести в готовность систему оповещения и информирования населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. | до 20 марта 2019 года | Челмакин Н.Н. – глава МО «Ильинское» с/п;Севергин С.В.. – глава МО «Туркинское» с/п | 53-3-9054-9-39 | Муниципальные образования сельские поселения |
| 21. | Создать временные наблюдательные пост по контролю за ледоходом, весенним половодьем и летним паводком:- р. Селенга;- р. Турка | до 1 апреля 2019 годадо 15 апреля 2019 года | Челмакин Н.Н. – глава МО «Ильинское» с/п;Севергин С.В., – глава МО «Туркинское» с/п | 53-3-9054-9-39 | МО «Ильинское» сельское поселениеМО «Туркинское» сельское поселение  |
| 22. | Провести информационно – разъяснительную работу среди населения о соблюдении мер безопасности в период весеннего половодья и летнего паводка, необходимости страхования жилья, материальных ценностей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сельских сходах, размещения информационных материалов в местах массового пребывания людей | Март – апрель2019 года | Главы муниципальных образований сельских поселений |  | Администрации МО сельских поселений, УКП, общественность. |

План составил :

Главный специалист Прибайкальской

районной администрации по делам ГО и ЧС Марченко В.А.

тел. 8(301-44) 41-5-65